UMOWA NR ……..

zawarta w Lublinie w dniu ………… 2019 r., pomiędzy

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Mirosława Korbuta,

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”

a

……………………………………… z siedzibą w ………………………………… przy ul. …………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………… … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  ………………, NIP: …, REGON: …,

reprezentowaną przez: …………………..

lub

……………………… przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, NIP …………….. działającym pod firmą ……………, z siedzibą w ………….. przy ul. …………, zamieszkałym w ….. przy ul. ……., PESEL: … ,

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani są w dalszej jej części indywidualnie „Stroną”, a łącznie: „Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu ……..2019 r znak sprawy- DAT.232- ……/19

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na udrożnieniu rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, w tym:

- usunięcie zbędnej roślinności w korycie rzeki na odcinku 550m wraz z wywozem,

- usunięcie namułu na odcinku 550m

- rozplantowanie urobku.

- Głównym celem zadania opisanego w ust. 1 jest usunięcie namułów oraz zbędnej roślinności zarastającej dno koryta rzeki o łącznej długości 550m (na odcinku od bystrotoku do wylotu rzeki w MWL, tj. w km 6+271 do 6+821). Planowana warstwa namułu do zdjęcia wynosi ok. 20 cm. Przyjmując średnią szerokość koryta 3m, daje to ok.330 m3 namułu. Wskazane jest rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu rzeki w odległości 3-6 m od brzegu rzeki. W tym celu niezbędne będzie wykorzystanie specjalistycznego sprzętu (koparko-odmularka), który pozwoli na realizację zadania.  W miejscach gdzie niemożliwy będzie podjazd ciężkich maszyn (gęste nasadzenia drzew), pracę należy trzeba wykonać ręcznie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w niniejszej umowie w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonanie jakichkolwiek robót zamiennych lub dodatkowych wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Za wykonanie jakichkolwiek robót dodatkowych bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało.

- Wykonawca dokona wywozu i utylizacji usuniętej roślinności oraz wydobytego mułu we własnym zakresie i na własny koszt.

- Przedmiot umowy powinien być wykonany  przez Wykonawcę  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przy pomocy materiałów i sprzętu Wykonawcy.

- Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

- Strony ustalają termin realizacji zadania objętego niniejszą umową do 29.11.2019r., z tym że Wykonawca nie będzie mógł wykonywać żadnych robót w okresie od kwietnia do lipca (okoliczność ta nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń dla Wykonawcy, w szczególności o przedłużenie terminu realizacji umowy).

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren do realizacji robót w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia od Zamawiającego terenu budowy.

§ 3

Zamawiający jest zobowiązany do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego, posiadanych dokumentacji związanych z przedmiotem umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

- terminowego przystępowania do odbiorów określonych niniejszą umową;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;

- wskazania miejsca do urządzenia zaplecza budowy;

- wskazania miejsca podłączenia do energii elektrycznej i wody.

§ 4

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowie oraz zgodnie z:

- warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego oraz wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku z aktów prawnych wyszczególnionych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

  - Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania wyłącznie materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych za wyjątkiem elementów wykonywanych na potrzeby niniejszego zamówienia związanych z etnograficznym charakterem robót.;

- utrzymania koniecznych zabezpieczeń terenu robót oraz właściwego oznakowania  w rejonie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych;

- pełnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót oraz koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców, przestrzegania  przepisów i zasad w zakresie bhp i ppoż przez swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców świadczących prace na terenie Zamawiającego. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości w zakresie bhp i ppoż należy kontaktować się z Panem Andrzejem Figlem ( tel. 607 151 139);

- zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych podczas odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji;

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, przedłożenie projektów umów o podwykonawstwo, zawarcia umów z  podwykonawcami na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji umowy, informowania na piśmie Zamawiającego o wejściu na budowę danego podwykonawcy, odbiorze robót wykonywanych przez danego podwykonawcę i załączenia protokołów odbioru ww. robót, prowadzenia dokumentacji budowy, nanoszenia na bieżąco w dokumentacji  wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy;

- utrzymania miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz bieżącego usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, codziennego utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie prawidłowej organizacji robót, w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń – do natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających i niezwłocznego powiadomienie Zamawiającego;

- umożliwienia wstępu na miejsce objęte pracami, pracownikom Zamawiającego lub osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz udzielenie tym osobom żądanych przez nie danych i informacji;

- uporządkowania terenu po  zakończeniu robót i przekazania go w stanie niepogorszonym Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót;

- zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót;

- brania udziału w odbiorze końcowym oraz spotkaniach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego a także w przeglądach gwarancyjnych;

- naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń na koszt wykonawcy.

  - Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy harmonogram realizacji robót. Wykonawca nie może przystąpić do wykonywania robót remontowych bez zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu.

  - Wykonawca zapewni, że:

- pracownicy wykonawcy i podwykonawcy, który będą świadczyć pracę na terenie Zamawiającego będą posiadać aktualne orzeczenie lekarza medycyny stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tych prac;

- pracownicy wykonawcy i podwykonawcy, który będą świadczyć pracę na terenie Zamawiającego będą posiadać aktualne i właściwe szkolenia bhp;

- pracownicy wykonawcy i podwykonawcy, który będą świadczyć pracę na terenie Zamawiającego będą wyposażeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze spełniające wymagania Polskich Norm oraz w środki ochron indywidualnych adekwatne do występujących zagrożeń i spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności;

  - Wykonawca zobowiązuje się, że  pracownicy jego oraz podwykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie Zamawiającego zostaną zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi u zamawiającego w zakresie  zagrożeń mogącym  mieć wpływ na osoby wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w art. 207 Kodeksu Pracy. Na tę okoliczność Wykonawca będzie posiadał wypełnione karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP wraz z programem szkolenia zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca będzie natychmiast informował zamawiającego o każdym wypadku przy pracy ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym, osoby, którymi dysponuje  bądź osoby podwykonawcy powstałym na terenie Zamawiającego.

§ 5

  - Strony postanawiają, że podczas realizacji umowy będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót  zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy, wraz z odbiorem dokumentacji powykonawczej.

  - Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.

  - Odbiory robót zanikających dokonywane będą w terminie 2 dni roboczych od  ich zgłoszenia Zamawiającemu pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, początkiem terminu o którym mowa wyżej jest data złożenia pisma w siedzibie Zamawiającego.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na co najmniej 7  dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, początkiem terminu o którym mowa wyżej jest data złożenia pisma w siedzibie Zamawiającego.

  - Zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy równoznaczne jest z uporządkowaniem 
i posprzątaniem placu budowy.

  - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

  - Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

  - Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.

  - Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia:

- może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę;

- może dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania obiektu.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy . Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego wskazanego przez Zamawiającego. Koszt sporządzenia ekspertyzy obciąża Wykonawcę;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad wynikłych przy odbiorze końcowym oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  - Okolicznością potwierdzającą odbiór przedmiotu umowy jest sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony umowy.

§ 6

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe: netto….......................................... złotych (słownie:..................) + podatek VAT w wysokości ........................... złotych (słownie:..................................), razem kwota brutto wynosi ............................... złotych (słownie: .....................................)

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy, uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne koszty oraz opłaty związane z wykonywaniem robót w tym m.in. wszelkie roboty tymczasowe, przygotowawcze, porządkowe, zabezpieczające, koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami robót, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia i inne koszty wynikające z przedsięwzięcia objętego umową.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie z należytą starannością, a niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót lub ich zakresu, które można było przewidzieć obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może z tytułu ewentualnego wystąpienia robót dodatkowych lub ewentualnego zwiększenia ilości robót żądać od Zamawiającego zmiany wynagrodzenia.

- Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie  wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa za zrealizowany i odebrany przedmiot umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Faktura  ( lub rachunek) zostanie wystawiona po zakończeniu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Termin płatności faktury ( lub rachunku ) wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT ( lub rachunku) zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zakazuje się cesji jakichkolwiek wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Po zakończeniu realizacji robót Zamawiający wystawi fakturę za zużyte media (tj. wg wskazań liczników zamontowanych przez Wykonawcę i po przemnożeniu ich przez obowiązujące stawki za zużycie energii elektrycznej oraz wody).

- W wypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę w terminie umownym faktury za media, Zamawiający ma prawo potrącić wykazane zaległości Wykonawcy z faktury za roboty objęte niniejszą umową.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i użyte materiały. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynosi w odniesieniu do robót i użytych materiałów …………………………. ( min. 36 miesięcy)

- Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania objętego umową, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia- od daty usunięcia tych wad.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może w okresie gwarancji wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Na wniosek Zamawiającego przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy sporządzony jednostronnie protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- W przypadku ujawnienia wady Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni od jej ujawnienia, zawiadomi o niej Wykonawcę na piśmie lub faksem lub poczta elektroniczną albo telefonicznie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady.

- Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 7, a wad związanych z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu w terminie 12 godzin od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 7.

- Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę ( w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych robót) lub wymianę ( w szczególności wymianę wadliwych materiałów) w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie, strony niniejszym ustalają że:

- Wady związane z awaria uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu będą usuwane nie później niż w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii;

- Pozostałe wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu usuwane będą w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty zgłoszenia wady;

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu.

- Do gwarancji jakości ma odpowiednie zastosowanie art. 580 i 581 Kodeksu cywilnego.

- Do rękojmi za wady w pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad, opóźnia się z usunięciem wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może sam usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy lub powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu odpowiednio do sytuacji i rodzaju wady.

- Usunięcie wad następuje nieodpłatnie dla Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzeń roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- W razie odrzucenia reklamacji (zgłoszenia wady) przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę.

- Jeżeli reklamacja (zgłoszenie wady ) Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Zgłoszenie wady Wykonawcy może być dokonywane w formie telefonicznej, pisemnej, faksem lub mailowo ………………………………………………………………………..…… (adres, nr tel., nr fax, e-mail)

§ 8

- Poza innymi przypadkami określonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- Z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zrealizuje żądania Zamawiającego.

- Bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonanie robót na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania.

- Podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

- Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.

§ 9

- Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:

- zwłoka Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy przekracza 10 dni roboczych;

- na skutek polecenia Zamawiającego przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 10 dni roboczych.

- Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 10

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego , Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- przekazać znajdujące się w jego  posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego materiały, za które Wykonawca otrzymał już płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu do umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 10 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do poleceń Zamawiającego zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 11

- W terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury lub rachunku.

- Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem, o którym mowa w ust. 1 do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca sporządzi wykaz  materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według stanu na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze., pokryje koszty za zakupione materiały, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§ 12

- Za odstąpienie od umowy, z  przyczyn za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy  kary umowne w następujących przypadkach:

- za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w niniejszej umowie, 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1, za  każdy dzień zwłoki.

- za niedotrzymanie terminów usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub wad zgłoszonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1, za każdy dzień zwłoki.

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych lub dostaw objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonywania zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych  Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego. W innym przypadku kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego Wykonawcy i w określonym w jej treści terminie, liczonym od dnia jej doręczenia Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  na zasadach ogólnych za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych.

§ 13

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnego aneksu.

- Strona ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian. Wniosek powinien zawierać, co najmniej:

  - dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian,

  - uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie robót,

  - ewentualne koszty związane ze zmianą; przewidywany wpływ wykonania dokonanej zmiany na wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 umowy,

  - czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia wykonania umowy.

- Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania pisma.

§ 14

      - Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy jest……………………….. ( tel. ……………………. )

      - Przedstawicielem Wykonawcy do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy jest……………………….. ( tel. ……………………. )

      - Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz  przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający							Wykonawca

Załączniki

Nr 1 – Oferta  Wykonawcy.